项目进展汇报与论文投稿计划

大创项目：听见·鼓浪屿——无障碍遗产地导览与数字孪生验证系统

汇报日期：2026年4月2日

核心汇报事项：项目系统已基本完成，具备投稿条件。目标期刊/会议为 ACM ASSETS 2026（国际无障碍技术顶级会议，CCF-B类），投稿截止日为2026年4月22日，距今20天。目前需要：补全最后一组A/B实验统计数据（约3-5天），完成论文写作（约10天）。如顺利投出，这将是项目在国际学术平台的首次正式亮相。

# 一、项目当前完成情况

本项目历经完整开发周期，当前已形成以下五个闭环，具备参加学术汇报和期刊/会议投稿的基本条件：

| 闭环模块 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 内容闭环 | 建筑内容录入、图文展示、后台管理系统均已完成 |
| AI交互闭环 | 语音/文字问路、地名纠错、无障碍路线生成、大模型导航话术输出 |
| 路径算法闭环 | 基于NetworkX的多权重路径规划（坡度+摩擦+用户类型），safer/shortest双策略 |
| 仿真闭环 | Unity 3D场景、NavMesh导航、盲杖危险探测、危险事件自动上报后端 |
| A/B实验闭环 | 代理实验设计已完成，数据上报与看板展示已完成，统计分析部分待补全 |

## 1.1 技术栈与系统结构

- 前端：React + Vite，支持语音输入、二维码扫描、视障友好模式

- 后端：FastAPI + SQLite，提供建筑内容、路径规划、风险日志、A/B汇总接口

- 算法：NetworkX图路径 + Haversine距离 + 多权重安全模型 + DashScope大模型

- 仿真：Unity 3D + NavMesh + DigitalCane盲杖模拟 + ABTestController批量实验

- 数据：7组鼓浪屿历史建筑，路网节点结构化，风险日志与实验汇总完整

## 1.2 最近已完成的修复

- init_db()逻辑优化，解决数据全量覆盖的数据安全隐患

- 补充user_visits表自动创建逻辑，解决/api/stats接口冷启动宕机问题

- A/B实验结果页新增变化率与结论摘要，满足答辩展示需求

- 前端UI多处文字可见性修复，扫码识别增加图片兜底

# 二、当前唯一的核心缺口

当前项目唯一未完成的核心内容是：A/B实验的统计显著性分析。具体来说，Unity端的实验代理、数据上报、看板展示均已完成，但每组只有少量样本数据，尚未进行学术规范要求的t检验和可视化。这是论文Evaluation节的核心依据，也是当前最需要在最短时间内完成的任务。

## 需要完成的数据补全工作（约3-5天）

- Unity A/B实验：每组各10个agent，重复3次实验，采集hazard_count、path_length、completion_time

- Python统计分析：scipy t检验，计算p值和Cohen's d，验证safer路径效果的统计显著性

- 结果可视化：箱线图和柱状图，导出为300dpi图片用于论文

# 三、投稿目标与时间节点

## 3.1 目标会议：ACM ASSETS 2026

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 会议全名 | ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility（第28届） |
| 主办方 | ACM（美国计算机协会）旗下SIGACCESS专委 |
| 学科级别 | 无障碍计算领域顶级会议，CCF推荐B类，HCI方向最权威的专题会议 |
| 题材匹配度 | 本项目聚焦视障无障碍导航，与会议主题100%契合 |
| 投稿类型 | Short Paper（技术短文，4000-5000词，与Full Paper同等进入ACM Digital Library） |
| 投稿截止 | 2026年4月22日（距今20天） |
| 会议时间 | 2026年10月3-9日（线下举办） |

## 3.2 论文核心贡献点

- 面向遗产地非规则路网的坡度+摩擦系数无障碍路径权重模型

- 基于Unity 3D数字孪生的A/B仿真实验验证框架（在学术界较少见）

- 完整落地的Web+后端+仿真三层系统，以鼓浪屿为具体案例

## 3.3 论文结构（Short Paper约4500词）

| Section | 核心内容 |
| --- | --- |
| Introduction | 研究背景、现有方案不足、本文三项贡献 |
| Related Work | 无障碍导航、数字孪生遗产地、仿真验证方法 |
| System Design | 系统架构、路径权重模型、Unity仿真环境（核心技术节） |
| Evaluation | A/B实验设计、结果统计（t检验）、数据可视化 |
| Discussion | 局限性说明、未来工作 |
| Conclusion | 总结 |

## 3.4 时间节点规划

| 时间段 | 任务 |
| --- | --- |
| 4月2日 - 4月8日 | A/B实验数据补全 + 统计分析 + 论文骨架 |
| 4月9日 - 4月17日 | 论文全文写作（按Section逐节完成） |
| 4月18日 - 4月21日 | 格式排版 + Accessible PDF制作 |
| 4月22日 | 提交至ACM PCS系统 |

# 四、备用投稿路径（如未能赶上4月22日截止）

| 目标 | 截止时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ACM ASSETS 2026 Poster/Demo | 预计截止6月下旬 | 5页以内，门槛更低，同样进ACM DL，同等有效 |
| ISPRS International Journal of Geo-Information | 滚动投稿，随时可投 | SCI期刊，GIS+数字孪生方向，约6周出初审 |
| Smart Cities (MDPI) | 滚动投稿，随时可投 | SCI期刊，智慧城市/数字孪生方向 |

# 五、希望获得的指导与支持

- 数据确认：A/B实验统计结果完成后，请导师确认数据的合理性和统计分析方法

- 论文共同署名：如导师愿意作为合作者署名，请提前确认姓名和机构信息

- ACM Open Access：确认学校是否在ACM Open机构名单内（如不在，需支付约USD 250-350投稿费）

- 语言审校：论文英文初稿完成后，如有条件请协助审阅学术英文表达

补充说明：本项目论文投稿主要由学生主导完成，AI工具（如Claude）用于英文语言辅助和写作格式检查，所有智识贡献（研究问题、系统设计、实验数据、结论）均来自项目团队本身。ACM 2026年已明确允许此类AI辅助使用方式，需在提交时附声明。

汇报人：[姓名]  |  专业：建筑学  |  大创项目  |  2026年4月2日